АДМИНИСТРАЦИЯ

Пустомержского сельского поселения

Кингисеппского

муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2025г    № 378/1

О внесении изменений в постановление

№ 336 от 28.12.2024 года «Об утверждении муниципальной программы

Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Пустомержском сельском поселении

на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  изменения в  постановление от 28.12.2024 года №336 «Об утверждении  муниципальной программы Пустомержского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог   в Пустомержском сельском поселении   на 2025-2027 годы»

2. Изложить муниципальную программу  «Развитие автомобильных дорог   в Пустомержском сельском поселении   на 2025-2027 годы» согласно приложению   к настоящему постановлению.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                       Д.А.Бобрецов

Петрова И.Г.вс.3 экз.24.12.2025г

Приложение  к постановлению администрации Пустомержского сельского поселения от 24.12.2025 г.

№378/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

в Пустомержском сельском поселении на 2025-2027 годы»

- Паспорт

| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Участники (соисполнители) муниципальной программы | Администрация Пустомержского сельского поселения, подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пустомержского сельского поселения; обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения; создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; обеспечения беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта; сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. |  |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение жизненного уровня населения; улучшение социальных условий; активизация экономической деятельности; улучшение транспортного обслуживания населения; ликвидация бездорожья; сокращение дорожно-транспортных происшествий; повышение уровня безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий | 1.Создание условий для осуществления дорожной деятельности: 1.1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2.Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования: 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации, тыс.руб. | Год реализации | ИТОГО | МБ | ОБ | РБ |
|  | 2025 | 43865,4 | 4153,4 | 1748,0 | 37964,0 |
|  | 2026 | 3329,1 | 3329,1 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 5985,9 | 3890,4 | 2095,5 | 0 |

- Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Общая протяженность   автомобильных дорог  в границах населенных пунктов общего пользования местного значения на территории Пустомержского сельского поселения  на 1 января 2024 года составляет    47 км. Это автодороги, в границах муниципального образования с преобладающим  щебеночным и грунтовым дорожным покрытием. На сегодняшний день обеспечена постоянная круглогодичная связь с сетью автомобильных дорог практически всех населенных пунктов. По предварительной оценке технического состояния автомобильных дорог около 60% имеют неудовлетворительное состояние и находятся в состоянии, требующем ремонта. Значительные разрушения верхнего слоя дорожной одежды на многих участках дорог многократно превышают предельно допустимые нормы.   Остро стоит вопрос о необходимости бесперебойного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог, которые напрямую связаны с комфортными и безопасными условиями  дорожного  движения,  обеспечением и доставкой граждан до мест назначения пассажирским транспортом.

Ремонт участка автомобильной дороги к строящемуся МКД в д. Большая Пустомержа.

Автомобильная дорога в д. Большая Пустомержа включена в перечень дорог общего пользования местного значения Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации от 19.12.2023  № 316 (реестровый номер дороги–1.6). Протяженность автомобильной дороги 3,405км.,ремонтируемый участок  0,4км,средняя ширина проезжей части 6м., Вид покрытия: асфальт. Данный участок автомобильной дороги в д. Большая Пустомержа

является единственным подъездом к строящемуся многоквартирному дому в д. Большая Пустомержа в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах».

Реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы позволяют осуществить создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

Целями Программы являются: Повышение жизненного уровня населения;   улучшение социальных условий;   активизация экономической деятельности;   улучшение транспортного обслуживания населения;  ликвидация бездорожья;  сокращение дорожно-транспортных происшествий;   повышение уровня безопасности дорожного движения;

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач: Обеспечение условий для  движения транспорта  и пешеходов; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории муниципального образования;             предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта; улучшение условий жизни населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

- Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» относятся следующие:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв. м);

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

-прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения имеющих уличное освещение (км);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%).

Реализация программы : 2025 – 2027годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, и целевых (областных) средств.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2025 года) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистка дорог от снега | 47 | 2025 | км | - | 47 |
|  |  | 2026 | км | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер ремонт автомобильных дорог пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло) | 0,9 | 2025 | км | - | 0,9 |
|  |  | 2026 | км | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (Ремонт участка автомобильной дороги к строящемуся МКД в д.Большая Пустомержа) | 0,4 | 2025 | км | - | 0,4 |
|  |  | 2026 | км | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля | 1 | 2025 | усл. | - | 1 |
|  |  | 2026 | усл. | - | - |
|  |  | 2027 | усл. | - | - |
| Ремонт подъездного пути к СНТ "Юрки" за счет резервного фонда администрации МО "Кингисеппский муниципальный район | 1 | 2025 | усл. | - | 1 |
|  |  | 2026 | усл. | - | - |
|  |  | 2027 | усл. | - | - |
| Выполнение работ по организации подъездов в щебеночном (гравийном, щебеночно-песочном, песчано-гравийном) исполнении к земельным участкам, сформированным и предоставленным льготным категориям граждан в муниципальных образованиях поселений Кингисеппского муниципального района для реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" и Областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | 0,6 | 2025 | км | - | 0,6 |
|  |  | 2026 | км | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - |

Приложение 2

Финансовое обеспечение муниципальной программы (План реализации)

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском  сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Ответственный исполнитель, участник, соисполнитель | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения |  | Районный бюджет |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2025 |  | 3313,6 | 0 | 0 |  | 3313,6 | 0 |
|  |  | 2026 |  | 3329,1 | 0 | 0 |  | 3329,1 | 0 |
|  |  | 2027 |  | 3732,7 | 0 | 0 |  | 3732,7 | 0 |
| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2025 |  | 29686,9 | 0 | 0 |  | 623,7 | 29063,2 |
|  |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Выполнение работ по организации подъездов в щебеночном (гравийном, щебеночно-песочном, песчано-гравийном) исполнении к земельным участкам, сформированным и предоставленным льготным категориям граждан в муниципальных образованиях поселений Кингисеппского муниципального района для реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" и Областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2025 |  | 7787,7 | 0 | 0 |  | 0 | 7787,7 |
|  |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Ремонт подъездного пути к СНТ "Юрки" за счет резервного фонда администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2025 |  | 1113,1 | 0 | 0 |  | 0 | 1113,1 |
|  |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 2027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (ремонт дорог пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло) | Администрация Пустомержского сельского поселения, Комитет по дорожному хозяйству ЛО |  | 2025 | 1964,1 | 0 | 1748,0 |  | 216,1 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 2253,2 | 0 | 2095,5 |  | 157,7 | 0 |
| Итого | Расходы по программе |  | 2025 | 43865,4 | 0 | 1748,0 |  | 4153,4 | 37964,0 |
|  |  |  | 2026 | 3329,1 | 0 | 0 |  | 3329,1 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 5985,9 | 0 | 2095,5 |  | 3890,4 | 0 |

Приложение 3

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

за (период)________________________

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе по источникам |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областные средства |  |  | Районные средства | Местный бюджет |  | источник 1 | источник 2 | источник 3 |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Название программы «Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» | 2025 | 43865,4 |  | 1748,0 |  |  | 37964,0 | 4153,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 3329,1 |  | 0 |  |  | 0 | 3329,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 5985,9 |  | 2095,5 |  |  | 0 | 3890,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 53180,4 |  | 3843,5 |  |  | 37964,0 | 11372,9 |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | 2025 |  | 1964,1 | 1748,0 |  |  | 0 | 216,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  | 2253,2 | 2095,5 |  |  | 0 | 157,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4217,3 | 3843,5 |  |  | 0 | 373,8 |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 2025 | 41901,3 |  |  | 0,0 |  | 37964,0 | 3937,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 3329,1 |  |  | 0 |  | 0 | 3329,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 3732,7 |  |  | 0 |  | 0 | 3732,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 48963,1 |  |  | 0 |  | 37964,0 | 10999,1 |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 |  | 3313,6 |  | 0 | 0 |  | 3313,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 3329,1 |  | 0 | 0 |  | 3329,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  | 3732,7 |  | 0 | 0 |  | 3732,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 10375,4 |  | 0 | 0 |  | 10375,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2025 |  | 29686,9 |  | 0 | 0 |  | 623,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 29686,9 |  | 0 | 0 |  | 623,7 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по организации подъездов в щебеночном (гравийном, щебеночно-песочном, песчано-гравийном) исполнении к земельным участкам, сформированным и предоставленным льготным категориям граждан в муниципальных образованиях поселений Кингисеппского муниципального района для реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" и Областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | 2025 |  | 7787,7 |  | 0 | 7787,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 7787,7 |  | 0 | 7787,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездного пути к СНТ "Юрки" за счет резервного фонда администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2025 |  | 1113,1 |  | 0 | 1113,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1113,1 |  | 0 | 1113,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов муниципальной программы)

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2025 года) | Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя | %% отклонений фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистка дорог от снега | 47 | 2025 | км | 47 | 47 | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (ремонт дороги пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло) | 0,9 | 2025 | км | - | 0,9 | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | км | - | - | - | - |
| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ( Ремонт участка автомобильной дороги к строящемуся МКД в д.Большая Пустомержа) | 0,4 | 2025 | км | - | 0,4 | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - | - |  |
|  |  | 2027 | км | - | - | - | - |
| Выполнение работ по организации подъездов в щебеночном (гравийном, щебеночно-песочном, песчано-гравийном) исполнении к земельным участкам, сформированным и предоставленным льготным категориям граждан в муниципальных образованиях поселений Кингисеппского муниципального района для реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" и Областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» | 0,5 | 2025 | км | - | 0,6 | - | - |
| Ремонт подъездного пути к СНТ "Юрки" за счет резервного фонда администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | усл | 2025 | усл | - | 1 | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля | 1 | 2025 | усл | - | 1 | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |

Приложение 5

Степень реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество мероприятий, направленных на реализацию программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расчистка дорог от снега | км | 47 | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ( Ремонт участка автомобильной дороги к строящемуся МКД в д.Большая Пустомержа) | км | 0,4 | - |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (ремонт дороги пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло)) | км | 0,9 | - |  |
| 4. | Осуществление строительного надзора и контроля | усл | 1 | - |  |
| 5. | Ремонт подъездного пути к СНТ "Юрки" за счет резервного фонда администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" | усл | 1 | - |  |
| 6. | Выполнение работ по организации подъездов в щебеночном (гравийном, щебеночно-песочном, песчано-гравийном) исполнении к земельным участкам, сформированным и предоставленным льготным категориям граждан в муниципальных образованиях поселений Кингисеппского муниципального района для реализации Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области" и Областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 года №75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» | км | 0,6 | - |  |