АДМИНИСТРАЦИЯ

Пустомержского сельского поселения

Кингисеппского

муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» декабря 2023г    № 324

Об утверждении муниципальной программы

Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог

в Пустомержском сельском поселении

на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Пустомержского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог в  Пустомержском сельском поселении на 2024-2026 годы» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации МО «Пустомержское сельское поселение» от 30.12.2022 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении   на 2023 - 2025 годы»

- Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава  администрации:                                       Д.А.Бобрецов

Приложение  к постановлению администрации Пустомержского сельского поселения от 29.12.2023 г.

№324

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

в Пустомержском сельском поселении на 2024-2026 годы»

- Паспорт

| Срок реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Участники (соисполнители) муниципальной программы | Администрация Пустомержского сельского поселения, подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пустомержского сельского поселения; обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения; создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; обеспечения беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта; сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение жизненного уровня населения; улучшение социальных условий; активизация экономической деятельности; улучшение транспортного обслуживания населения; ликвидация бездорожья; сокращение дорожно-транспортных происшествий; повышение уровня безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы: |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий | 1.Создание условий для осуществления дорожной деятельности: 1.1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2.Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования: 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации, тыс.руб. | Год реализации | МБ | ОБ | ФБ |
|  | 2024 | 3000,6 | 20246,3 | 0 |
|  | 2025 | 4201,5 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 5201,5 | 0 | 0 |

- Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Общая протяженность   автомобильных дорог  в границах населенных пунктов общего пользования местного значения на территории Пустомержского сельского поселения  на 1 января 2024 года составляет    47 км. Это автодороги, в границах муниципального образования с преобладающим  щебеночным и грунтовым дорожным покрытием. На сегодняшний день обеспечена постоянная круглогодичная связь с сетью автомобильных дорог практически всех населенных пунктов. По предварительной оценке технического состояния автомобильных дорог около 60% имеют неудовлетворительное состояние и находятся в состоянии, требующем ремонта. Значительные разрушения верхнего слоя дорожной одежды на многих участках дорог многократно превышают предельно допустимые нормы.   Остро стоит вопрос о необходимости бесперебойного выполнения работ по ремонту и содержанию дорог, которые напрямую связаны с комфортными и безопасными условиями  дорожного  движения,  обеспечением и доставкой граждан до мест назначения пассажирским транспортом.

Реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

3.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы позволяют осуществить создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

Целями Программы являются: Повышение жизненного уровня населения;   улучшение социальных условий;   активизация экономической деятельности;   улучшение транспортного обслуживания населения;  ликвидация бездорожья;  сокращение дорожно-транспортных происшествий;   повышение уровня безопасности дорожного движения;

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач: Обеспечение условий для  движения транспорта  и пешеходов; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории муниципального образования;             предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта; улучшение условий жизни населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

- Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» относятся следующие:

- прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (тыс.кв. м);

- содержание 100% протяженности автомобильных дорог муниципального значения в нормативном состоянии;

-прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения имеющих уличное освещение (км);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности (%).

Реализация программы : 2024 – 2026годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, и целевых (областных) средств.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах ) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2024 года) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистка дорог от снега | 47 | 2024 | км | - | 47 |
|  |  | 2025 | км | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (паспортизация дорог) | 1 | 2024 | усл | - | 1 |
|  |  | 2025 | усл | - | - |
|  |  | 2026 | усл | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер ( ремонт дороги д.Большая Пустомержа, д.Кленно, п.ж/д ст.Веймарн, п. ж/д ст. Веймарн (пер. Сенной), п. ж/д ст. Веймарн (подъезд к ж/д вокзалу), пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло)) | 8,909 | 2024 | км | - | 8,909 |
|  |  | 2025 | км | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля | 1 | 2024 | усл. | - | 1 |
|  |  | 2025 | усл. | - | - |
|  |  | 2026 | усл. | - | - |

Приложение 2

Финансовое обеспечение муниципальной программы (План реализации)

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском  сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Ответственный исполнитель, участник, соисполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Иные источники |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2024 | 597,8 | 0 | 0 | 597,8 | 0 |
|  |  | 2025 | 2725,6 | 0 | 0 | 2725,6 | 0 |
|  |  | 2026 | 3079,8 | 0 | 0 | 3079,8 | 0 |
| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пустомержского сельского поселения | 2024 | 153,2 | 0 | 0 | 153,2 | 0 |
|  |  | 2025 | 1240,2 | 0 | 0 | 1240,2 | 0 |
|  |  | 2026 | 2121,7 | 0 | 0 | 2121,7 | 0 |
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (ремонт дороги д.Большая Пустомержа, д.Кленно, п.ж/д ст.Веймарн, п. ж/д ст. Веймарн (пер. Сенной), п. ж/д ст. Веймарн (подъезд к ж/д вокзалу), пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло)) | Администрация Пустомержского сельского поселения, Комитет по дорожному хозяйству ЛО | 2024 | 22495,9 | 0 | 20246,3 | 2249,6 | 0 |
|  |  | 2025 | 235,7 | 0 | 0 | 235,7 | 0 |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Расходы по программе | 2024 | 23246,9 | 0 | 20246,3 | 3000,6 | 0 |
|  |  | 2025 | 4201,5 | 0 | 0 | 4201,5 | 0 |
|  |  | 2026 | 5201,5 | 0 | 0 | 5201,5 | 0 |

Приложение 3

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

за (период)________________________

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  | источник 1 | источник 2 | источник 3 |  | источник 1 | источник 2 | источник 3 |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Название программы | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов не предусмотрена | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «_____________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов муниципальной программы)

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2024 года) | Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя | %% отклонений фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчистка дорог от снега | 47 | 2024 | км | 47 | 47 | - | - |
|  |  | 2025 | км | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (паспортизация дорог) | 1 | 2024 | усл | - | 1 | - | - |
|  |  | 2025 | усл | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | усл | - | - | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. (ремонт дороги д.Большая Пустомержа, д.Кленно, п.ж/д ст.Веймарн, п. ж/д ст. Веймарн (пер. Сенной), п. ж/д ст. Веймарн (подъезд к ж/д вокзалу), пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло)) | 890,9 | 2024 | км | - | 8,909 | - | - |
|  |  | 2025 | км | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | км | - | - | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля | 1 | 2024 | усл | - | 1 | - | - |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |

Приложение 5

Степень реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество мероприятий, направленных на реализацию программы (подпрограммы) |  | Обоснование отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расчистка дорог от снега | км | 47 | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (паспортизация дорог) | усл | 1 | - |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (ремонт дороги д.Большая Пустомержа, д.Кленно, п.ж/д ст.Веймарн, п. ж/д ст. Веймарн (пер. Сенной), п. ж/д ст. Веймарн (подъезд к ж/д вокзалу), пос.Ивановское (подъезд к д.Сягло)) | км | 8,909 | - |  |
| 4. | Осуществление строительного надзора и контроля | усл | 1 | - |  |