Приложение 3 к программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения

Утверждено Постановлением от 28.11.2025г. № 348

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения» за январь-март 2026 года

(тыс.руб.)

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселения |  | Иные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет поселения | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Пустомержского сельского поселения | 2026 | 55045,6 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 18954,7 |  | 0,0 | 1595,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
|  | 2027 | 18498,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18498,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 90651,7 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 54560,8 |  | 0,0 | 1595,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональные проекты, в т.ч. | 2026 | 6425,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6425,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6818,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 13243,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13243,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 2026 | 48620,6 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 12529,7 |  | 0,0 | 1595,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,9 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
|  | 2027 | 11680,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11680,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 77408,3 |  | 0,0 | 0,0 | 36090,9 | 41317,4 |  | 0,0 | 1595,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 2026 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |  | 316,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 46,1 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |  | 316,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 2026 | 686,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 686,1 | 0,0 |  | 316,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 |
|  | 2027 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 897,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 897,9 | 0,0 |  | 316,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в Пустомержском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №2 | 2026 | 46575,8 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 10484,9 | 0,0 |  | 1245,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
|  | 2027 | 10780,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 10780,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 16205,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16205,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 73562,4 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 37471,5 | 0,0 |  | 1245,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2026 | 2771,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2771,1 | 0,0 |  | 664,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,2 | 0,0 | 24,0 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 2143,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2143,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 4038,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4038,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 8953,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8953,2 | 0,0 |  | 664,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2026 | 6927,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6927,2 | 0,0 |  | 581,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 8,4 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 8587,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8587,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 12117,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 12117,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 27631,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 27631,7 | 0,0 |  | 581,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.Трудоустройство подростков в летний период | 2026 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Благоустройство. Демонтаж многоквартирных домов (8 шт.) | 2026 | 36827,5 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 36827,5 | 0,0 |  | 0,0 | 36090,9 | 736,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | 2026 | 616,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 616,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сезонность выполнения работ |
|  | 2027 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 721,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 721,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 2026 | 608,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 |
|  | 2027 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 713,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 713,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | 2026 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028 |
|  | итого | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Пустомержского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | 2026 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 4,6 | Расходы по факту выполненных работ |
|  | 2027 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2028 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 2026 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 742,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 2226,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2226,6 | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |